关于公开征求《景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目操作规程》及其细则意见的通知

各中介机构：

《景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目操作规程》及其细则已经局党组会审议通过，现面向社会公开征求意见建议。

景德镇市审计局

2025年5月6日

景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目

操作规程

第一章  总则

第一条 为进一步加强我局投资审计监督工作，提高项目审计质量，防范审计风险，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》和审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》等法律、法规和规范制度，结合市审计局投资审计工作实际，制定本操作规程。

第二条 本操作规程所称的聘请中介机构参与投资审计项目，是指市审计局根据审计工作需要，将投资审计项目中的工程结(决)算审核工作，委托第三方中介机构，并由其独立出具结(决)算审核报告的行为。

第三条 中介机构参与投资审计项目，应当接受市审计局的业务指导、管理和监督。

第四条 中介机构的选取、费用及审核情况，需作为“三重一大”事项报局党组会议研究决定。

第二章 审计计划

第五条 市审计局围绕政府工作中心，服务大局，并结合自身审计力量，安排若干具备审计条件的重点项目列入年度审计计划，并报市委审计委员会会议研究。

第六条 年度审计计划确定之后，项目实施科室根据审计计划，结合项目实际情况，初步确定需要中介机构参与审计的项目及预算费用，并报局党组会审议确定。

第三章 中介机构的确定

第七条 招标代理机构的确定

招标代理机构原则上从中介超市选取确定，如遇时间紧迫的临时任务，项目实施科室可推荐不少于三家业务能力熟练、企业信誉良好的招标代理机构，按程序选取后报局党组会审议确定。

第八条 中介机构的确定

各项目实施科室依照《中华人民共和国政府采购法》《江西省网上中介服务超市管理办法的通知》等相关规定，通过委托招标代理机构进行招标采购、中介超市选取等方式确定中介机构。

第九条 中介机构及人员有下列情形之一的，应当回避：

(一)参与项目设计、施工、监理、招标代理、项目管理、全过程造价控制以及工程量清单、招标控制价、概(预)算编制及评审等的。

(二)与项目建设、施工单位有关主管人员之间存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的。

(三)与项目建设、施工单位有经济利益或利益冲突关系的。

(四)与项目建设、施工单位有其他利益关系，可能影响公正履行参审职责的。

(五)其他应当回避的情况。

第四章 实施管理

第十条 中介机构工作程序及内容

(一)中标的中介机构应当在接到中标通知书后的5个工作日内与市审计局签订《廉政审计承诺函》以及《建设工程造价咨询合同》。签订协议后10个工作日内，中介机构与项目实施科室办理结(决)算审核所有资料的交接手续。

(二)中介机构应当按照市审计局的要求，建立完整的内部控制制度，自觉遵守《江西省工程造价咨询规程》《注册造价工程师管理办法》等相关法律法规和行业规定，并对审核结果的完整性、真实性负责。

(三)项目实施科室将对中介机构的审核结果进行复核，并提出复核意见，中介机构应配合做好相关复核工作，填写中介机构审核结果复核意见单，并盖章确认，项目实施科室做好复核工作的相关会议纪要。中介机构审核结果复核意见单将作为考核中介机构审核质量的依据。

(四)中介机构在出具正式的工程结(决)算审核报告后，需将审计资料及时整理归档(归档材料包括但不限于重要签证资料复印件、隐蔽工程照片、相关核对记录等)，送审资料全部返还给市审计局。

(五)项目实施科室应在项目结(决)算审核结束后，依照《建设工程造价咨询合同》，并报局党组会议研究通过后，由局办公室使用市级重点项目评审购买服务专项资金支付中介机构审核费用。

第五章 考核管理

第十一条 市审计局坚持“客观公正、实事求是、一票否决”的原则，每年度按委托项目对中介机构进行逐项考核，考核工作由项目实施科室具体负责。

第十二条 中介机构在业务开展过程中，市审计局若接到关于中介机构廉洁从业和违反行业规范等方面的举报，经主管或纪检监察部门认定确实存在的，实行“一票否决”。

第十三条 市审计局出台相关操作规程细则，具体制定考核内容。

第十四条 中介机构有下列情形之一的，其结果不予采纳，审核费用不予支付，并通报行业主管部门。

(一)将中标业务转包或未经市审计局同意的非法分包；合同履行过程中出现核心审核人员为挂牌人员，核心审核人员未到位、擅自更换或不能胜任工作的。

(二)参加被审计单位及其他相关利益单位安排的宴请、旅游、娱乐等活动；接受被审计单位及其他相关利益单位的礼品、现金、消费卡及有价证券；在被审计单位及其他相关利益单位报销任何因公因私费用；与被审计单位及其他相关利益单位进行利益交换，向其推销商品或打听商业秘密为其他人谋取私利的。

(三)违反本办法第九条，应当回避而未回避的。

(四)受到行政主管部门或行业协会处罚；因服务态度差、工作能力不强等原因受到被审计单位投诉，经查属实的。

(五)其他违反法律法规、行业准则及廉洁从业要求的行为。

第六章 附则

第十五条　本规程由市审计局负责解释。

第十六条  本规程自发布之日起施行。

景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目操作规程若干细则

为进一步明确聘请工程造价咨询中介机构(以下简称中介机构)的管理，规范中介机构的选取、付费和考核等行为，根据《景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目操作规程》，制定本细则。

第一章  中介机构费用的标准

第一条  中介机构选取的招标控制价标准参照《赣价协〔2015〕9号》文件要求，具体费用金额视项目类别、复杂程度、结算时间要求等因素综合考虑后，由项目实施科室初步核定后报局党组会议研究确定，招标控制价具体如下：

1.送审金额5000万以下(含5000万)的项目，按1.6‰计算

2.送审金额5000万-1亿(含1亿)的项目，按1.2‰计算

3.送审金额1亿-3亿(含3亿)的项目，按1‰计算

4.送审金额3亿以上的项目，按0.8‰计算

5.跟踪审计(含结算审核)项目可在以上标准情况下适当上浮。

第二条 聘请专业人员参与审计的项目，按专业人员出勤天数计算费用(每工作日费用参照《赣价协〔2015〕9号》标准)或以包干价形式支付给专业人员所在单位，具体金额经项目实施科室初步审核通过后报局党组会议研究确定。

第二章  中介机构工作程序及内容

第三条 中介机构工作程序及内容

(一)中介机构应当在接收审核资料后的5个工作日内向项目实施科室提交审核实施方案，审核实施方案包括但不限于项目概况，审核目标，审核内容及方法，审核工作时间计划，审核人员分工等。项目审核小组组长必须是在该公司注册的一级造价工程师，参审人员需遵守审计“八不准”和文明审计要求。

(二)接受审核任务的中介机构必须从市审计局获取资料，并办理书面资料交接手续。在项目审核过程中，若确需被审计单位增补其他资料的，由市审计局向被审计单位调取相关资料后，转交给中介机构。

(三)中介机构若需勘查施工现场或与相关单位进行核对，应由被审计单位(业主)共同参与。

(四)中介机构与被审计单位、施工单位对工程结(决)算量价费进行全面核对并达成一致意见后，应出具《工程结(决)算初步审核报告》(以下简称初审报告)，报项目实施科室复核，初审报告可以是纸质版，也可以是电子版。

(五)项目实施科室将对初审报告采取全面、抽查或重要事项等多种方式进行复核，并提出复核意见，中介机构配合做好相关复核工作。

第三章  中介机构审核期限

第四条 中介机构审核工作时限

接受审核任务的中介机构原则上在以下规定的期限内完成工程结算项目审核工作，有特殊情况的，在签订合同时可以酌情延长或缩短。

| 工程竣工结算报审金额 | 审计期限 |
| --- | --- |
| 10000万元以下(含10000万) | 30天以内完成 |
| 10000-30000万元(含30000万) | 60天以内完成 |
| 30000万元以上 | 90天以内完成 |

审核期限从办理项目审核书面资料交接手续之日起，至出具《工程结算初步审核报告》的时间为止，若确有其他特殊原因，需要延长审计期限的，中介机构应当在合同约定期限内向项目实施科室提出书面申请，项目实施科室研究后及时书面答复。

第四章  中介机构的考核

第五条 项目实施科室每年度按委托项目对中介机构进行逐项考核，具体考核内容详见市审计局中介机构考核表。

第六条 考核结果的运用

(一)对考核结果大于80分(含80分)的中介机构，市审计局将对其工作成果评定为优，并全额支付咨询服务费。

(二)对考核结果低于80分高于60分(含60分)的中介机构，市审计局将对其口头警告，并扣减20%咨询服务费。

(三)对考核低于60分的中介机构，市审计局将其列入黑名单，通报行业主管部门，并扣减50%咨询服务费。

(四)对复核误差率大于5%的中介机构实现“一票否决”，不予支付咨询服务费。

第五章  附则

第七条 本细则为《景德镇市审计局聘请中介机构参与投资审计项目操作规程》的补充及完善，与该规定具有同等法律效力。

第八条 本细则为暂行规定，若遇国家相关政策调整变化立即废止，并依法依规严格执行相关法律、法规规定。

第九条 本细则自发布之日起施行。